2019年                                    第21期

2019年11月19日，李红康书记主持召开所长办公会议，研究部署马连洼研究生公寓施工现场拆迁腾退事宜：

1.会议通报了11月19日刘现武副院长在马连洼研究生公寓施工协调会上的讲话，要求马连洼三所服从大局，在一周内做好研究生公寓施工场地的腾退工作。

2.同意腾退占压施工红线的所区温室西南侧门卫及后勤服务用房、后移西侧围墙；责成相关课题组清理温室西墙内外的试验材料和器材。腾退清理工作11月24日前完成。

3.按照施工协调会的部署，与研究生公寓的施工单位协商重建门卫室及温室西侧围墙并签署协议。

4.上述工作由后勤服务部门负责,基建办公室协助。

参加人员：

李红康、张  杰、沈银书、高  松、张东升

记    录：高  松

中国农业科学院植物保护研究所

2019年11月19日

中国农业科学院植物保护研究所办公室       2019年11月19日印发

本期印数：4份